8

	UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG BÌNH

(Dự thảo)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ ÁN

Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
giai đoạn 2024-2026

(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-UBND ngày     tháng       năm 2024 của UBND tỉnh)


I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP ĐỀ ÁN HỖ TRỢ XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT
Trong những năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức như lạm phát, suy giảm kinh tế, thời tiết thay đổi khắc nghiệt, dịch bệnh gia tăng, nhưng các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Quảng Bình vẫn luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến các chính sách hỗ trợ hộ nghèo và người có công với cách mạng. Trong đó, có chương trình hỗ trợ hộ nghèo và người có công với cách mạng về nhà ở. Tuy nhiên, do nguồn lực của tỉnh còn hạn chế, chưa huy động được nhiều nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hảo tâm trong và ngoài nước nên việc hỗ trợ nhà ở chủ yếu là thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho hộ nghèo ở nông thôn và gia đình người có công với cách mạng. Nhiều gia đình khác, là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, đang sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát, nhưng không thuộc đối tượng hỗ trợ của các chương trình nên chưa được hỗ trợ. 
Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới đã quán triệt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, cả nước xoá bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư; chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại phiên họp Thường trực Tỉnh ủy ngày 10/6/2024 về việc tham mưu dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Để tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương trong thực hiện các chương trình hỗ trợ nhà ở, huy động thêm nguồn lực của địa phương, của các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đến năm 2026, cả tỉnh xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đối khí hậu, việc lập Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2024-2026 với các giải pháp, chính sách phù hợp là việc làm cần thiết, cấp bách, đảm bảo thực hiện có hiệu quả, mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh mà.
II. CÁC CĂN CỨ ĐỂ LẬP ĐỀ ÁN

- Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;
- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 
- Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.
- Nghị quyết số:          /2024/NQ-HĐND ngày   tháng    năm 2024 của HĐND quy định chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tren địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2024-2026
III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Nhận xét, đánh giá thực trạng tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh

a) Về số lượng nhà tạm, nhà dột nát: Theo số liệu khảo sát tháng 6/2024 tỉnh Quảng Bình có 3.437 hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đối khí hậu đang sinh sống trong nhà tạm, dột nát. Trong đó có 1.502 hộ thuộc đối tượng hỗ trợ của các chương trình của Chính phủ dự kiến sẽ được triển khai trong quý IV năm 2024: Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ (Chương trình 22); Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khu vực nông thôn theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 (Chương trình 33); Chương trình hỗ trợ hộ nghèo khu vực nông thôn theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, ngập lụt (Chương trình 48). 1.935 hộ còn lại là hộ nghèo khu vực đô thị, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đối khí hậu đang sinh sống trong nhà tạm, dột nát,  cụ thể: Lệ Thủy 128 nhà, Quảng Ninh 43 nhà, Đồng Hới 48 nhà, Bố Trạch 100 nhà, thị xã Ba Đồn 210 nhà, Quảng Trạch 384 nhà, Tuyên Hóa 305 nhà, Minh Hóa 717 nhà.

b) Về chất lượng nhà ở: Trong số 1.935 nhà tạm, nhà dột nát đã được rà soát, đa số là nhà tạm bợ hoặc bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhà xây bằng gạch hoặc bờ lô hoặc bằng gỗ; mái tôn cũ hoặc fibro (một số trường hợp cá biệt khung nhà làm bằng gỗ đơn giản, gỗ tạp; mái lợp tranh; lá cọ; tôn cũ có tính chất tạm bợ)…, kết cấu đơn giản, không đủ độ cứng và đặc biệt không có khả năng chống bão lụt nên hầu hết nhà của các hộ dân khó có thể đứng vững trước thiên tai.

2. Đánh giá tác động của các yếu tố khí hậu đối với nhà ở về đảm bảo an toàn khi xảy ra bão, tố, lốc trên địa bàn tỉnh

Nhà tạm, nhà dột nát là loại hình nhà ở dễ tổn thương nhất bởi thiên tai, đặc biệt là loại hình thiên tai bão, lụt, lũ quét thường xảy ra trên địa bàn tỉnh. Qua số liệu thống kê thiệt hại hàng năm, cho thấy số lượng nhà ở bị hư hỏng, sập đổ, ngập trôi do bão, tố, lốc, lũ, lụt là rất lớn và đa số là nhà ở của hộ nghèo và nhà tạm, nhà dột nát. Với tần suất chịu khoảng 2 đến 3 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp hàng năm, tình trạng lũ, lụt xảy ra vào mùa mưa bão khắp các địa phương trên toàn tỉnh, nguy cơ mất an toàn đối với nhà ở, tài sản và đặc biệt là tính mạng của người dân đang sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát là rất lớn.

IV. PHƯƠNG THỨC HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN HỖ TRỢ XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT

Để thực hiện các chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, cần huy động hiều nguồn lực: 

- Bố trí Ngân sách địa phương để hỗ trợ cho các đối tượng thực hiện;

- Bố trí nguồn cho vay với lãi suất ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của đoàn thể nhân dân thông qua chương trình do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; 

- Huy động nguồn lực tự có của bản thân hộ nghèo, từ gia đình, dòng họ;

V. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu, nguyên tắc hỗ trợ

Thực hiện hỗ trợ xóa 1.935 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, đảm bảo người dân có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xoá đói, giảm nghèo bền vững.

2. Yêu cầu về diện tích và chất lượng nhà ở

1. Sau khi được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa, nhà ở phải đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m2 (đối với hộ độc thân, hộ người cao tuổi không nơi nương tựa, có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn nhưng không thấp hơn 18 m2), đảm bảo “3 cứng” (nền - móng cứng, khung - tường cứng, mái cứng) và tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên.

2. Các bộ phận nền - móng, khung - tường, mái của căn nhà phải được làm từ các loại vật liệu có chất lượng tốt, không làm từ các loại vật liệu tạm, mau hỏng, dễ cháy. 

3. Đối với hộ gia đình đang sinh sống tại nơi có mức ngập lụt thường xuyên từ 2m trở lên thì phải xây dựng được tầng 2 hoặc tránh lũ, lụt cao hơn mức ngập lụt thường xuyên và có diện tích tối thiểu 15m2 (đối với hộ độc thân, hộ người cao tuổi không nơi nương tựa, diện tích xây dựng sàn tối thiểu 10m2), có bố trí cầu thang lên sàn phù hợp. Chiều cao thông thủy của sàn phòng, tránh bão, ngập lụt tầng 2 không thấp hơn 2,6m. Trường hợp hộ gia đình đang sinh sống tại nơi có mức ngập lụt thường xuyên dưới 2m thì không bắt buộc xây dựng tầng 2 hoặc sàn tránh lũ, lụt nhưng nền nhà phải cao hơn mức ngập lụt thường xuyên.

3. Mức hỗ trợ

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp 40 triệu đồng/hộ.

- Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, thành lập Quỹ Xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ trực tiếp 10 triệu đồng/hộ. 

- Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ cho vay tối đa 40 triệu đồng/hộ từ để xây mới nhà ở với lãi suất cho vay bằng 3%/năm (0,25%/tháng). Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ vay thỏa thuận nhưng tối đa là 15 năm. Trong 5 năm đầu, hộ vay chưa phải trả nợ gốc. Thời gian trả nợ tối đa là 10 năm bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 10% tổng số vốn đã vay.
4. Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ nhà ở

1.935 hộ gia đình sinh sống trên địa bàn tỉnh, đang ở nhà tạm, nhà dột nát, không có khả năng tự cải thiện nhà ở (Nhà tạm, nhà dột nát là loại nhà có cả 3 thành phần cấu thành chủ yếu không được xếp vào loại bền chắc hoặc xây dựng bằng các vật liệu tạm thời có tuổi thọ ngắn, dễ cháy, không đảm bảo “3 cứng” (nền cứ ng, khung cứng, mái cứng), không đảm bảo an toàn cho người  sử dụng); không thuộc đối tượng: (1) hộ gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ cần hỗ trợ xây dựng nhà ở; (2) hộ nghèo khu vực nông thôn cần hỗ trợ xây dựng nhà ở và (3) hộ nghèo khu vực nông thôn cần hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, ngập lụt. Nhà ở của hộ gia đình thuộc chương trình được phải được xây dựng trên đất ở hợp pháp, không nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở.

5. Phạm vi áp dụng

Các hộ gia đình đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, không phân biệt khu vực đô thị hay nông thôn.

6. Số lượng hộ gia đình cần hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh

Tổng số hộ gia đình đang ở nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh: 1.935 hộ
(Chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo).

7. Tổng nhu cầu vốn và nguồn huy động

a) Tổng nhu cầu vốn: 251.550 triệu đồng

b) Nguồn vốn huy động: 
- Vốn hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách tỉnh: 77.400 triệu đồng;
- Vốn vay ưu đãi từ NHCSXH: 77.400 triệu đồng;

- Vốn từ Quỹ Xóa nhà tạm, nhà dột nát do Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, thành lập: 19.350 triệu đồng (05 triệu đồng/hộ);
- Vốn huy động của cộng đồng, dòng họ và của chính hộ gia đình được hỗ trợ: 77.400 triệu đồng (20 triệu đồng/hộ);
 (Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo).

8. Thời gian và tiến độ thực hiện

a) Thời gian thực hiện: 03 năm, từ năm 2024-2026.

b) Tiến độ thực hiện:

- Năm 2024: thực hiện hỗ trợ khoảng 30% số đối tượng, tương đương 580 hộ;

- Năm 2025: thực hiện hỗ trợ khoảng 40% số đối tượng, tương đương 775 hộ;

- Năm 2026: thực hiện hỗ trợ khoảng 30% số đối tượng, tương đương 580 hộ;

9. Tiến độ huy động vốn hàng năm:

ĐVT : triệu đồng

	Năm

Vốn thực hiện
	2024
	2025
	2026

	Tổng 
	75.400
	100.750
	75.400

	- Ngân sách tỉnh 
	23.200
	31.000
	23.200

	- Vốn vay ưu đãi từ NHCSXH
	23.200
	31.000
	23.200

	- Vốn huy động do UBMT TQVN phát động (dự kiến)
	5.800
	7.750
	5.800

	- Vốn huy động khác (gia đình, dòng họ..)
	23.200
	31.000
	23.200


10. Tổ chức thực hiện

10.1. Ban chỉ đạo Chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh, các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh:

a) Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh: Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2026.

b) Sở Xây dựng: Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo có trách nhiệm: 

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung của chương trình; 

- Hướng dẫn UBND thành phố, thị xã và các huyện tổ chức triển khai thực hiện chính sách;

- Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện của các địa phương, xử lý hoặc đề xuất xử lý các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện; 

- Thiết kế mẫu nhà ở để các hộ gia đình tham khảo, lựa chọn;

- Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và HĐND tỉnh kết quả thực hiện Đề án. 
c) Sở Tài chính: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu bố trí đủ nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp (40 triệu đồng/hộ) để hỗ trợ cho các hộ gia đình thuộc chương trình; tham mưu cấp vốn tín dụng, vốn cấp bù chênh lệch lãi suất, phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định.

- Hướng dẫn các địa phương công tác lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ, chi phí quản lý;

d) Ngân hàng Chính sách xã hội: Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn và kế hoạch cấp bù chênh lệch lãi suất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; thực hiện cho vay, thu hồi nợ vay và xử lý nợ rủi ro theo quy định hiện hành; hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục vay vốn theo quy định đảm bảo đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện.

đ) Ban Dân tộc: Hướng dẫn các địa phương xác định thôn đặc biệt khó khăn; phối hợp với các Sở, ngành và địa phương kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

e) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình: Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Quảng Bình.

f) Tỉnh Đoàn Quảng Bình: Chỉ đạo BCH Đoàn TNCSHCM các cấp thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách; vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng ủng hộ bằng tiền, vật liệu xây dựng hoặc ngày công lao động để giúp đỡ các hộ gia đình xây dựng nhà ở; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tham gia, tổ chức xây dựng nhà ở cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật …).

g) Các sở, ban, ngành liên quan khác: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành mình chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện tốt chương trình.

h) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Phát động, thành lập Quỹ Xóa nhà tạm, nhà dột nát; cân đối, bố trí vốn hỗ trợ cho hộ nghèo thuộc đối tượng của Đề án hoặc lồng ghép với các chương trình hỗ trợ nhà ở của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; phối hợp chính quyền các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tích cực vận động tạo thêm nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở; đồng thời thực hiện chức năng giám sát quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đảm bảo đúng mục tiêu và yêu cầu. 

10.2. UBND cấp huyện: 

- Tổng hợp, phê duyệt danh sách các hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đảm bảo chính sách đến được từng hộ có khó khăn về nhà ở thuộc diện đối tượng được hỗ trợ; không để xảy ra thất thoát, tiêu cực; đảm bảo các hộ có nhà ở đạt chất lượng theo quy định, phòng, tránh được bão, ngập lụt sau khi được hỗ trợ.

- Hàng tháng có báo cáo nhanh, định kỳ 3 tháng một lần, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện của các xã trên địa bàn huyện gửi Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo (số lượng hộ gia đình đã được hỗ trợ, số nhà ở đã được xây dựng, số tiền cho vay, số tiền huy động khác và báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện).
10.3. Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Phổ  biến Chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát để người dân thuộc đối tượng thụ hưỡng có nhu cầu, đăng ký hỗ trợ xây dựng nhà ở mới, sửa chữa nhà ở. Tổ chức rà soát, kiểm tra thực tế, chốt danh sách đăng ký theo các tiêu chí quy định của Chính sách; tổng hợp danh sách số hộ thuộc diện được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới, sửa chữa, có nhu cầu vay vốn trình UBND cấp huyện phê duyệt;

- Tổ chức việc lập Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành phần móng, Biên bản xác nhận hoàn thành công trình đưa vào sử dụng để giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ;

- Lập hồ sơ hoàn công cho từng hộ được hỗ trợ nhà ở, bao gồm:

+ Trích danh sách hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở;

+ Đơn đăng ký hỗ trợ nhà ở của hộ gia đình;

+ Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành phần móng;

+ Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng;

+ Các chứng từ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ;

+ Các chứng từ vay vốn để làm nhà ở.

- Chỉ đạo, giám sát để các hộ sử dụng vốn hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo nhà ở đúng mục đích, đảm bảo nhà ở phải được xây dựng hoàn chỉnh để đưa vào sử dụng, phòng, tránh được bão, ngập lụt; vận động các tổ chức, đoàn thể như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giúp đỡ các hộ xây mới hoặc cải tạo nhà ở; phát huy cao nhất khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng, các nhà cung ứng vật liệu và hộ gia đình; tận dụng, khai thác vật liệu tại chỗ như cát, đá, sỏi, gỗ theo quy định của pháp luật để đảm bảo giảm giá thành xây dựng nhà ở.

- Gửi danh sách đối tượng được hỗ trợ và vay Ngân hàng Chính sách xã hội cho cơ quan đăng ký đất đai cấp huyện để quản lý.

- Hàng tháng có báo cáo nhanh, định kỳ 3 tháng một lần tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn xã về số lượng hộ gia đình đã được hỗ trợ; số nhà ở đã được xây dựng; số tiền hỗ trợ đã cấp cho các hộ gia đình; số tiền cho vay và báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện trên địa bàn xã lên Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong giải quyết vấn đề chỗ ở hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu; thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam. Việc thực hiện tốt chính sách giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu cải thiện chỗ ở, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế để từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Mặt khác, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát còn có ý nghĩa lớn lao về mặt chính trị, là dịp để cũng cố thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với chính quyền, với chế độ mà đất nước ta đang xây dựng.

Để thực hiện thành công chính sách cần phải có sự huy động từ nhiều nguồn lực trong hệ thống chính trị, xã hội; phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội và phải được thực hiện một cách quyết liệt, mạnh mẽ nhằm đảm bảo chính sách đến được với người nghèo kịp thời, công bằng, công khai, minh bạch và có hiệu quả thiết thực.

2. Kiến nghị

Đề nghị Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sắp xếp nguồn vốn hỗ trợ kịp thời và đầy đủ để thực hiện Chương trình, có cơ chế, chính sách để hỗ trợ thêm cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, già cả, neo đơn, tàn tật, không có nguồn đối ứng để thực hiện chương trình nhằm nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả của chính sách.

VI. PHỤ LỤC

- Phụ lục 01: Bảng tổng hợp số hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu cần hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát;

- Phụ lục 02: Bảng tổng hợp nhu cầu nguồn vốn thực hiện chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

	Phụ lục 01
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, NGƯỜI DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CẦN HỖ TRỢ XÓA NHÀ TẠM, DỘT NÁT

	TT
	Tên đơn vị hành chính
	Tồng số hộ không phải hộ nghèo khu vực nông thôn, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ, đang ở nhà tạm, dột nát
	Ghi chú

	
	
	Tổng số 
(hộ)
	Số hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, dột nát
(hộ)
	Số hộ còn lại đang ở nhà tạm, dột nát
(hộ)
	

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)=(4)+(5)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Huyện Lệ Thủy
	128
	75
	53
	 

	2
	Huyện Quảng Ninh
	43
	26
	17
	 

	3
	TP Đồng Hới
	48
	21
	27
	 

	4
	Huyện Bố Trạch
	100
	26
	74
	 

	5
	TX Ba Đồn
	210
	75
	135
	 

	6
	Huyện Quảng Trạch
	384
	171
	213
	 

	7
	Huyện Tuyên Hóa
	305
	113
	192
	 

	8
	Huyện Minh Hóa
	717
	469
	248
	 

	Tổng số
	1.935
	976
	959
	 


	Phụ lục 02
BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT

	Tổng số đối tượng cần hỗ trợ và nguồn vốn hỗ trợ
	Giai đoạn 2024-2026
	Năm

	
	
	2024
	2025
	2026

	(1)
	(2)=(3)+(4)+(5)
	(3)
	(4)
	(5)

	1. Tổng số đối tượng cần hỗ trợ (hộ)
	1.935
	580
	775
	580

	2. Tổng nguồn vốn (triệu đồng):
	251.550
	75.400
	100.750
	75.400

	 - Ngân sách tỉnh (40 triệu đồng/hộ) 
	77.400
	23.200
	31.000
	23.200

	 - Vốn vay ưu đãi từ NHCSXH (40 triệu đồng/hộ)
	77.400
	23.200
	31.000
	23.200

	 - Vốn huy động do UBMT TQVN phát động (dự kiến 05 triệu đồng/hộ)
	19.350
	5.800
	7.750
	5.800

	 - Vốn huy động khác (gia đình, dòng họ..)(dự kiến trung bình 40 triệu đồng/hộ)
	77.400
	23.200
	31.000
	23.200


PAGE  

